KAMPO

Sistema de cuentas, roles y permisos

Estrategia técnica de desarrollo — documento de discusión

Versión 1 · Agosto 2026

# 1. Objetivo

Hoy KAMPO trata cada login como un compartimento estanco: los datos (parcelas, fincas) pertenecen al usuario que los crea. Para que una explotación agrícola pueda usar la app con varias personas — empresa, encargado, técnicos, peones — sin que cada uno tenga su propia app aislada, hace falta introducir un nivel de "cuenta" (la empresa) del que cuelguen varios usuarios con distintos niveles de permiso.

Este documento resume la propuesta técnica para poder discutirla antes de empezar a construir nada.

# 2. Situación actual

- Cada parcela y finca lleva un campo user_id = id del usuario logueado en Supabase Auth.

- No existe ningún concepto de "empresa", "equipo" ni "rol" — un login es una persona y sus datos.

- El control de acceso (RLS de Supabase) compara directamente user_id = auth.uid() en cada tabla.

En la práctica: si dos personas de la misma explotación usan KAMPO hoy, tienen dos copias de datos completamente separadas.

# 3. Modelo propuesto

## 3.1 Nuevas tablas

- cuentas — la empresa/explotación. Es el nuevo "dueño" real de los datos.

- perfiles — une un usuario de Supabase Auth con una cuenta y un rol (id = auth.uid(), cuenta_id, nombre, dni, rol, estado).

- roles — 3 roles fijos por ahora: Empresa, Encargado, Trabajador (con subtipos: Ingeniero, Técnico, Peón, etc. dentro de "Trabajador").

- asignaciones — qué parcelas/fincas puede ver un trabajador concreto (solo aplica al rol más restringido).

## 3.2 Cambio en las tablas existentes

parcelas, fincas y el resto de tablas de negocio pasan de user_id a cuenta_id. El dato pertenece a la empresa, no a la persona que lo creó. Las políticas RLS pasan de comparar auth.uid() directamente a comprobar la cuenta_id del perfil del usuario.

Esta es la pieza de mayor riesgo técnico: toca datos reales ya existentes en producción y las políticas de seguridad de cada tabla.

# 4. Roles y permisos

Se mantienen 3 roles de sistema (Empresa y Encargado con libertad total; Trabajador restringido), pero dentro de "Trabajador" se permite definir tipos con distinto nivel de acceso (Ingeniero, Técnico, Peón...), usando un catálogo de permisos fijo y predefinido por módulo — la empresa activa/desactiva casillas, no inventa capacidades nuevas.

Ejemplo orientativo de matriz de permisos (a validar módulo por módulo):

| Módulo / acción | Empresa | Encargado | Técnico | Ingeniero | Peón |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcelas — ver | Sí | Sí | Sí | Sí | Solo asignadas |
| Parcelas — crear / editar | Sí | Sí | Depende | Sí | No |
| Parcelas — eliminar | Sí | Sí | No | No | No |
| Tratamientos fitosanitarios | Sí | Sí | Sí | Sí | Solo registrar los suyos |
| Mapa / NDVI / clima | Sí | Sí | Sí | Sí | Solo sus parcelas |
| Maquinaria | Sí | Sí | Depende | Depende | Solo ver |
| Personal (alta / edición) | Sí | Depende | No | No | No |
| Gestión de roles y permisos | Sí | No* | No | No | No |

* La empresa puede delegar la gestión de roles en el Encargado si lo activa explícitamente — no viene activado por defecto, para evitar que un rol pueda concederse permisos a sí mismo sin que sea una decisión consciente.

# 5. Alta de personal y primer acceso

- Solo personal interno (fijo / fijo discontinuo) recibe acceso. El personal externo no tiene usuario.

- Alta: Empresa/Encargado crea la persona (nombre, DNI, rol) → se crea un perfil en estado "pendiente", sin usuario de login todavía.

- Primer acceso: el trabajador entra con Email de la empresa + DNI + una contraseña que crea él mismo en ese momento (más tarde deberá de introducir siempre el Email de la empresa con la contraseña que ha creado).

- Por debajo, esa combinación se traduce a un email "sintético" interno (p. ej. dni@id-cuenta.kampo.internal) para poder usar Supabase Auth, que exige email único — el trabajador nunca ve ni necesita saber esto.

- Esa traducción y la creación del usuario real de Supabase requieren la clave de servicio (acceso total, se salta la seguridad normal) — nunca puede vivir en el navegador. Vivirá en un Route Handler de Next.js, en el propio proyecto del FRONT.

# 6. Seguridad: dos capas, no una

Con roles configurables, comprobar "puede este rol eliminar esta parcela" dentro de una política RLS de Supabase implica cruzar tres tablas y leer un jsonb — es viable pero frágil de mantener. Se proponen dos capas separadas:

- RLS (frontera dura): solo garantiza aislamiento entre cuentas — nunca falla, nunca se salta, es simple de razonar.

- Capa de servidor (permisos finos): las acciones de escritura sensibles (eliminar, gestionar personal, gestionar roles) se validan en el Route Handler antes de tocar Supabase, no solo ocultando el botón en la interfaz.

Ocultar un botón en la app es UX, no seguridad. La comprobación real tiene que vivir en servidor.

# 7. Fases de desarrollo propuestas

| Fase | Qué incluye | Por qué en este orden | Riesgo principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Definir catálogo cerrado de permisos por módulo (documento de referencia, sin código) | Todo lo demás depende de esta lista; cambiarla después es barato, cambiarla dentro de RLS no | Bajo |
| 1 | Tablas cuentas, perfiles, roles + RLS por cuenta_id. Migración de usuarios actuales a "cuenta" | Es la base de todo el sistema; el resto no puede construirse encima de user_id | Alto — toca datos reales en producción |
| 2 | Pantalla de gestión de roles (crear/editar/eliminar rol, checklist de permisos) — solo Empresa | Ya con cuenta_id, se puede construir sin tocar el resto de la app | Medio |
| 3 | Alta de personal (perfil pendiente) + login DNI/empresa + activación primer acceso (Route Handler + service role) | Requiere fase 1 (perfiles) y fase 2 (roles a asignar) ya hechas | Medio — pieza de seguridad nueva |
| 4 | Aplicar permisos en la UI de page.tsx (ocultar/mostrar según rol) + refuerzo en servidor para escritura | Con roles y login ya funcionando, aquí se "conecta" todo lo anterior | Medio — superficie de cambio grande en page.tsx |
| 5 | Asignación de parcelas a Peón/Técnico + filtro de mapa y listados por asignación | Es la pieza más específica del rol más restringido, tiene sentido cerrarla al final | Bajo |

El orden importa: cada fase depende de que la anterior esté cerrada y probada. No se propone como un único proyecto "todo o nada".

# 8. Preguntas abiertas para el equipo

- ¿El catálogo de permisos del punto 4 refleja bien la realidad del día a día en campo, o faltan/sobran casillas?

- ¿"Encargado" debería tener siempre libertad total, o hay explotaciones donde convendría poder limitarlo también?

- ¿Qué pasa si un trabajador cambia de empresa (dos explotaciones distintas usan KAMPO y contratan a la misma persona)? ¿Un DNI puede tener perfiles en varias cuentas a la vez?

- ¿Nivel de urgencia real? ¿Hay una empresa concreta esperando esto, o es una apuesta de producto a medio plazo?

# 9. Lo que NO cambia

- El resto de KAMPO (importación de parcelas, SIGPAC, NDVI, clima, campañas) sigue funcionando igual — solo cambia de qué cuenta_id cuelgan los datos.

- No se toca el backend FastAPI salvo, quizás, para leer cuenta_id si en el futuro hace falta filtrar algo por empresa.